BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Nhân viên có thể đặt suất ăn tại quầy Quản lý các suất ăn của nhân viên

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn tại quầy, để có năng lượng làm việc Là người quản lý, tôi muốn xem danh sách báo cáo tổng hợp các món ăn mà nhân viên đặt, để căn chỉnh cũng như có kế hoạch phù hợp

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Vi phạm tính có thể kiểm tra: User story này có sử dụng các từ ngữ mang tính ước lượng như nhanh và dễ dàng -> Là người dùng, tôi muốn ứng dụng tải xong nội dung dưới 1 giây và bố cục đối xứng

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Vi phạm SMALL: User story này đang ôm cùng lúc quá nhiều công việc, nên tách ra nhiều user story khác nhau -> Là nhân viên, tôi muốn chức năng gồm đặt xuất và hủy suất, để tôi có thể đặt bữa trưa cũng như có thể hủy nó nếu tôi đặt nhầm

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Người dùng đã đặt suất ăn When: Người dùng bấm nút hủy Then: Hệ thống thông báo hủy thành công, hiển thị lại các suất ăn |
| AC-02 | Given: Người dùng đă đặt suất ăn, thời gian hiện tại đã quá 9h30 When: Người dùng bấm nút hủy Then: Hệ thống thông báo hủy thất bại với lí do đã quá giờ |
| AC-03 | Given: Người dùng đã đặt suất ăn, hệ thống mạng kém When: Người dùng bấm nút hủy Then: Hệ thống thông báo mạng kém, không tạo đơn cho người dùng |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Must |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Should |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Could |

Giải trình:

2 hạng mục SC-01 và SC-02 gần như nền tảng của dự án này nên ta đặt là Must. 2 hạng mục SC-03 với SC-04, ta cũng để là Must vì nó giúp giải quyết hai vấn đề công ty ABC đang gặp phải là: “Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu” và “Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền” đồng thời tăng tính minh bạch. Hạng mục SC-05, em để Should vì đây vẫn là product backlog item quan trọng nhưng không nhất thiết phải làm ở giai đoạn hiện tại, nên triển khai vào sprint sau. Hạng mục SC-06, em để Must vì đây là tính năng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính bảo mật của công ty. Còn SC-07, em để Could vì tính năng này giúp tăng tính trải nghiệm, tương tác của người dùng, không có ảnh hưởng đến vận hành hệ thống.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Các hạng mục em chọn để đưa vào sprint là SC-01, SC-02, SC-03, SC-04 Tổng sẽ là 21 story point Vì velocity của nhóm các lần trước là 18, 22 và 20 thì con số 21 mà em chọn nằm trong khoảng có thể chấp nhận được, và các story em chọn mang tính cốt lõi cũng như giải quyết được phần nào vấn đề đang mắc phải.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Nhân viên có thể đặt suất ăn, hủy suất ăn trước một khung giờ chốt đồng, xem lịch sử đặt của bản thân cũng như số tiền phải trả, đồng thời triển khai được báo cáo tổng hợp suất ăn mỗi ngày.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Ta thấy đường thực tế đang cao hơn đường lý tưởng, điều này cho ta thấy rằng công việc đang diễn ra chậm hơn mong đợi, có thể là do nhóm ước lượng sai story point,... Ta có thể chỉnh sửa mức độ ưu tiên, các mục Should, Could có thể cân nhắc chuyển thành Wont và triển khai ở sprint sau.